Dưới đây là bản quy hoạch chi tiết toàn bộ mã màn hình (SCR-xx.x) trích xuất từ 6 sơ đồ luồng màn hình gắn vào đúng 5 thành viên trong nhóm, đồng thời chia nhỏ lộ trình thành 7 đợt ngắn (Đợt 0 – Đợt 6) để mỗi đợt chỉ tập trung 2–4 màn hình/người, giúp dễ code, dễ test và ghép luồng nhanh hơn.

## 1. Bảng phân công đầy đủ màn hình chi tiết (SCR) theo thành viên

### Người 1 – Minh: Quản trị, Nhân sự, Nội dung & Quy trình lâm sàng

| Mã FT | Tên phân hệ | Mã màn hình (SCR) & Chức năng chi tiết cần code | Role sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| FT01 | Tài khoản, Xác thực & Phân quyền | • SCR-01.1: Danh sách người dùng (users, lọc Role, Chi nhánh, STAFF/PATIENT) • SCR-01.2: Form Thêm/Sửa tài khoản (Username, Email, SĐT, branch_id, is_active) • SCR-01.3: Phân quyền theo vai trò & chi nhánh (6 Role chuẩn, user_roles, permissions) • SCR-01.4: Trang chủ công khai (Home), Đăng nhập, Đăng ký, Xác thực OTP & Quên mật khẩu (token) • SCR-01.5: Xem/Cập nhật thông tin tài khoản & Đổi mật khẩu cá nhân (BCrypt, REFRESH token) | Tất cả các Role |
| FT40 | Quản lý Chi nhánh | • SCR-40.1: Danh sách chi nhánh (branches, lọc trạng thái, tìm mã/tên, DS rooms & dental_chairs) • SCR-40.2: Form Thêm/Sửa chi nhánh (Mã, Tên, Địa chỉ, SĐT, tax_code, manager_user_id) • SCR-40.3: Chi tiết & Cấu hình chi nhánh (Giờ mở/đóng cửa, Wifi/IP allowed_ip_range, tv_config_json) | Admin |
| FT41 | Quản lý Nhân sự | • SCR-41.1: Danh sách nhân viên (staff_profiles, tìm Mã NV/Họ tên/CCCD, lọc Chuyên khoa/Trạng thái) • SCR-41.2: Form Thêm/Sửa hồ sơ nhân viên (Hành chính, CCHN, moh_doctor_code, Lương cứng, Phụ cấp, BHXH, user_id) • SCR-41.3: Phân công đa chi nhánh & Vai trò (staff_branch_assignments, is_primary, thời hạn) • SCR-41.4: Chi tiết hồ sơ nhân viên (Bằng cấp, lịch sử điều động, quyền hạn hiện hành) | Admin |
| FT33 | Phân ca & Chấm công | • SCR-33.1: Bảng phân ca theo tuần & Chi nhánh (work_shifts, staff_schedules) • SCR-33.2: Chức năng Check-in / Check-out chấm công (is_valid_network, tính worked_minutes) • SCR-33.3: Lịch làm việc cá nhân hàng tuần (staff_schedules Sáng/Chiều/Tối) • SCR-33.4: Lịch sử chấm công cá nhân & toàn chi nhánh (attendance_records: ON_TIME, LATE, EARLY_LEAVE) | Admin, Doctor, Receptionist, Accountant, Inventory Manager |
| FT42 | Nghỉ phép & Khóa lịch | • SCR-42.1: Form Gửi yêu cầu nghỉ / Khóa lịch Bác sĩ (shift_id, quy tắc trước 3 ngày R8, is_emergency) • SCR-42.2: Danh sách & Trạng thái yêu cầu nghỉ của Bác sĩ (leave_requests: PENDING/APPROVED/REJECTED) • SCR-42.3: Danh sách yêu cầu nghỉ phép chờ duyệt • SCR-42.4: Chi tiết & Phê duyệt / Từ chối yêu cầu nghỉ (review_note, tự động khóa lịch) • SCR-42.5: Danh sách lịch hẹn bị ảnh hưởng khi BS nghỉ (chuyển Lễ tân đổi lịch FT05) | Admin, Doctor, Receptionist |
| FT34 | Mẫu Quy trình Khám | • SCR-34.1: Danh sách mẫu quy trình khám (clinical_workflow_templates theo dịch vụ/chi nhánh) • SCR-34.2: Form Cấu hình bước & Điều kiện chuyển bước (clinical_workflow_steps, step_roles, transition_rules) • SCR-34.3: Cấu hình điều phối hàng chờ quy trình (target_queue_type, queue_priority, flow_mode) • SCR-34.4: Danh sách & Chi tiết phiên bản quy trình (clinical_workflow_versions, 6 mục I..VI, PUBLISHED) | Admin |
| FT43 | Thực thi Quy trình | • SCR-43.1: Tiến độ Quy trình Khám & Cận lâm sàng của Lượt khám (workflow_executions) • SCR-43.2: Chi tiết & Cập nhật hoàn tất bước thực hiện (completion_criteria, chuyển hàng chờ tiếp theo) • SCR-43.3: Tạm dừng / Tiếp tục (INTERRUPTIBLE) hoặc Bỏ qua bước tùy chọn (SKIPPED) • SCR-43.4: Lịch sử thực hiện quy trình (workflow_step_executions) | Doctor, Receptionist |
| FT31 | Nhật ký Hệ thống | • SCR-31.1: Bảng Audit Log (system_audit_logs, lọc thời gian, chi nhánh, user_id, action, entity_table) • SCR-31.2: Chi tiết thao tác & Đối chiếu JSON trước/sau sửa (old_values vs new_values) | Admin |
| FT37–39 | Tin tức, Bình luận & Kiểm duyệt | • SCR-37.1: Danh sách bài viết tin tức (news_articles) • SCR-37.2: Form Thêm/Sửa bài viết tin tức (Tiêu đề, summary, content, thumbnail, SEO slug) • SCR-37.3: Chi tiết bài viết tin tức • SCR-37.4: Hộp thoại xác nhận xóa / gỡ bài viết • SCR-38.1: Xem danh sách bình luận & chuỗi phản hồi dưới bài viết (kèm Trung tâm thông báo notifications) • SCR-38.2: Form Viết bình luận mới hoặc Reply (kiểm tra comment_bans) • SCR-38.3: Nút Like bài viết / bình luận (comment_likes) • SCR-39.1: Danh sách bình luận cần kiểm duyệt • SCR-39.2: Chi tiết bình luận & Thực hiện Ẩn/Xóa bình luận vi phạm (deleted_by) • SCR-39.3: Danh sách người dùng bị cấm bình luận (comment_bans) • SCR-39.4: Form Khóa quyền bình luận (expires_at) / Gỡ hạn chế (is_active = 0) | Tất cả các Role |

### Người 2 – QAnh: Hồ sơ bệnh nhân, Lịch hẹn & Tiếp đón điều phối

| Mã FT | Tên phân hệ | Mã màn hình (SCR) & Chức năng chi tiết cần code | Role sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| FT03–04 | Hồ sơ Bệnh nhân | • SCR-03.1: Danh sách Hồ sơ Bệnh nhân (Tìm Mã BN, SĐT, Họ tên, CCCD, BHYT; lọc Chi nhánh, Hạng thẻ) • SCR-03.2: Chi tiết Hồ sơ Bệnh nhân / Bệnh án Điện tử (4 Tab: Hành chính & Tiền sử, Kho ảnh & Cam kết, EMR & ICD-10, Lộ trình) • SCR-03.3: Cổng thông tin "Hồ sơ của tôi" & Sổ khám điện tử (Patient Portal Dashboard, chuyển đổi hồ sơ) • SCR-03.4: Chi tiết Lượt khám & Lịch sử Điều trị (visits timeline, sơ đồ răng, ICD-10, dịch vụ đã làm) • SCR-04.1: Form Thêm mới Hồ sơ Bệnh nhân (Hành chính, Người giám hộ, Tiền sử y tế, đối chiếu trùng tên) • SCR-04.2: Popup Cảnh báo trùng lặp Hồ sơ (Trùng SĐT hoặc Họ tên + Ngày sinh, chọn dùng chung SĐT gia đình) | Receptionist, Doctor, Patient |
| FT35–36 | Người phụ thuộc & Tách tài khoản | • SCR-35.1: Danh sách Hồ sơ BN thuộc Tài khoản (user_id, dùng chung SĐT R1, đặt is_default = 1) • SCR-35.2: Form Thêm / Sửa Hồ sơ Bệnh nhân thuộc TK (Hành chính, Người giám hộ, Tiền sử, preferred_branch_id) • SCR-35.3: Chi tiết Hồ sơ Bệnh nhân thuộc TK (patient_code, hạng thẻ, medical_history_completed) • SCR-36.1: Chi tiết Hồ sơ & Khởi tạo Tách Tài khoản (Chọn hồ sơ đủ điều kiện, kiểm tra dữ liệu gắn profile_id) • SCR-36.2: Form Tách Tài khoản Độc lập mới (Username, Email, SĐT, OTP, giữ nguyên profile_id & patient_code) • SCR-36.3: Xác nhận Tạo Tài khoản riêng (Cập nhật user_id, lưu previous_user_id, separated_at, bảo toàn lịch sử) | Patient |
| FT05–06 | Quản lý Lịch hẹn & Đặt lịch Online | • SCR-05.1: Dashboard Quản lý Lịch hẹn (Theo Ngày, Chi nhánh, Bác sĩ; nhận từ Online FT06 & Chatbot FT45) • SCR-05.2: Calendar Lịch hẹn Tuần / Tháng (Mật độ Sáng/Chiều/Tối, đối chiếu lịch BS) • SCR-05.3: Form Tạo / Sửa / Đổi / Hủy Lịch hẹn (reschedule_count, cancel_reason, cancelled_by) • SCR-05.4: Danh sách Khách không đến (NO_SHOW 7 ngày) & Cần nhắc lịch (liên kết FT44) • SCR-06.1: Giao diện Đặt lịch Khám Trực tuyến (Chọn hồ sơ FT35, Chi nhánh, Ngày, Buổi, BS khả dụng FT33/42) • SCR-06.2: Khối Khai báo Tình trạng ban đầu (is_bookable_online = 1, initial_symptoms, đẩy về Lễ tân) • SCR-06.3: Danh sách & Chi tiết Lịch hẹn của tôi (appointment_code, trạng thái lịch, STT display_number) • SCR-06.4: Form Đổi / Hủy Lịch hẹn trực tuyến (reschedule_count, cancel_reason) | Receptionist, Patient |
| FT07–10 | Tiếp nhận, Điều phối Ghế & Hàng đợi | • SCR-07.1: Màn hình Check-in & Ghi nhận sơ bộ (Khách hẹn trước / WALK_IN, xác nhận triệu chứng, chuyển WAITING) • SCR-07.2: Danh sách Lượt khám trong ngày (visits, lọc theo BS & trạng thái) • SCR-08.1: Kanban Board Điều phối Ghế khám (Hàng chờ theo BS, trạng thái dental_chairs: AVAILABLE/IN_USE/CLEANING) • SCR-08.2: Popup Phân công / Đổi Bác sĩ & Ghế khám (Gợi ý BS ít khách chờ, gán assistant_id, rooms, dental_chairs) • SCR-09.1: Popup Cấp số thứ tự & In phiếu chờ (STT thường / STT ưu tiên P-01 khi CLS quay lại, in nhiệt, đẩy TV) • SCR-09.2: Thông tin Số thứ tự trên Lượt khám (display_number, WAITING/CALLED/IN_SERVICE/PAUSED) • SCR-10.1: Màn hình Hàng chờ Queue trên Tivi (STT đang phục vụ, tiếp theo, cấu hình tv_config_json) • SCR-10.2: Màn hình Kích hoạt Ưu tiên Cấp cứu (visit_type = EMERGENCY, đẩy lên đầu hàng chờ) • SCR-10.3: Dashboard Trạng thái Hàng chờ Lễ tân & Điều phối (Theo dõi realtime, ưu tiên người già/trẻ em) • SCR-10.4: Thao tác Gọi khám (CALLED -> IN_SERVICE) & Tạm dừng / Tiếp tục chờ (PAUSED) trên Kanban | Receptionist, Doctor |

### Người 3: Khám lâm sàng, Cận lâm sàng, Điều trị & Đơn thuốc

| Mã FT | Tên phân hệ | Mã màn hình (SCR) & Chức năng chi tiết cần code | Role sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| FT11 | Khám Lâm sàng & Chỉ định CLS | • SCR-11.1: Tab Khám bệnh Lâm sàng (chief_complaint, history_illness, sinh hiệu JSON, khám ngoài mặt/trong miệng/nha chu, sơ đồ 32 răng tương tác FDI odontogram_chart_json) • SCR-11.2: Form Tạo chỉ định Cận lâm sàng (paraclinical_orders, chọn X-quang/Xét nghiệm, vị trí răng, chuyển hàng chờ PARACLINICAL) • SCR-11.3: Danh sách chỉ định trong lượt khám (WAITING -> IN_PROGRESS -> COMPLETED, mở nhanh kết quả) | Doctor |
| FT14 | Chẩn đoán Bệnh lý | • SCR-14.1: Form Chẩn đoán bệnh lý vào Bệnh án (Tra cứu ICD-10, phân loại Chính/Kèm theo/Phân biệt, gắn tooth_numbers, lưu examination_diagnoses) | Doctor |
| FT16 | Dịch vụ Thực hiện Thực tế | • SCR-16.1: Khối chọn & Xác nhận dịch vụ hoàn thành (performed_services = COMPLETED, răng FDI thực làm, số lượng, đơn giá, BS chính & Phụ tá) • SCR-16.2: Danh sách dịch vụ đã thực hiện theo lượt khám (Đẩy sang Kế toán lập HĐ FT21 & tính hoa hồng FT32) | Doctor, Accountant, Patient (xem ở SCR-03.4) |
| FT18 | Đơn thuốc, Dặn dò & Tái khám | • SCR-18.1: Modal Hẹn tái khám sau điều trị (followup_date, liên kết Lễ tân FT05) • SCR-18.2: Danh sách Bệnh nhân cần nhắc tái khám (Đẩy sang CSKH FT44) • SCR-18.3: Form Kê đơn thuốc điều trị (medications, dosage, duration_days, prescription_items) • SCR-18.4: Form Dặn dò & Hướng dẫn chăm sóc (advice_notes trên prescriptions) • SCR-18.5: Chi tiết / Xem & In đơn thuốc (Đồng bộ lên Portal cho Bệnh nhân xem) | Doctor, Receptionist, Patient |
| FT12 | Tích hợp X-quang NanoPix | • SCR-12.1: Danh sách & Trình xem Ảnh X-quang NanoPix / DICOM (Phóng to, đo đạc tại ghế; BN xem trên Portal) • SCR-12.2: Danh sách ảnh X-quang UNMATCHED lấy từ API NanoPix (nanopix_xray_sync_logs) • SCR-12.3: Form Đối chiếu & Liên kết thủ công ảnh X-quang vào Lượt khám (is_manual_linked, chuyển MATCHED) • SCR-12.4: Xem trạng thái đồng bộ API NanoPix & Gọi đồng bộ lại khi lỗi kết nối | Doctor, Receptionist, Patient |
| FT13 | Xét nghiệm & Mẫu gửi Labo ngoài | • SCR-13.1: Bảng theo dõi chỉ định & Mẫu gửi đơn vị ngoài (lab_external_orders, sample_code, SENT/PROCESSING/RESULT_RECEIVED) • SCR-13.2: Modal Upload ảnh chụp / file PDF kết quả xét nghiệm từ Labo • SCR-13.3: Chi tiết chỉ định & Kết quả xét nghiệm (results_json, tải file PDF paraclinical_result_attachments) | Doctor, Receptionist, Patient |
| FT15 | Kế hoạch & Lộ trình Điều trị | • SCR-15.1: Tab Lộ trình & Kế hoạch Điều trị dài hạn (Niềng răng, Implant, dự toán chi phí) • SCR-15.2: Form Tạo / Sửa Kế hoạch điều trị (treatment_plan_stages, thủ thuật, răng FDI, DRAFT -> PROPOSED -> ACCEPTED) • SCR-15.3: Chi tiết giai đoạn & Tiến độ điều trị (plan_items, % hoàn thành, đơn đặt xưởng răng sứ labo_orders) | Doctor, Patient |
| FT17 | Kho Ảnh Lâm sàng Trước/Sau | • SCR-17.1: Thư mục Kho Ảnh lâm sàng (clinical_photos, patient_documents, góc chụp Ngoài mặt/Trong miệng/Nụ cười/Khớp cắn) • SCR-17.2: Form Upload & Phân loại ảnh lâm sàng (BEFORE / DURING / AFTER, gắn visit_id, performed_id) • SCR-17.3: Giao diện Xem / Đối chiếu song song (Side-by-Side) ảnh Trước & Sau điều trị | Doctor, Patient |

### Người 4 – Huy: Danh mục dịch vụ, Tài chính, Ưu đãi, Lương & Báo cáo

| Mã FT | Tên phân hệ | Mã màn hình (SCR) & Chức năng chi tiết cần code | Role sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| FT02 | Danh mục Dịch vụ & Bảng giá | • SCR-02.1: Danh sách Dịch vụ, Thủ thuật & Bảng giá công khai (service_categories, services, icd10_diseases, base_price, warranty_months) • SCR-02.2: Form Thêm/Sửa dịch vụ & Giá (base_price, surcharge, requires_tooth, is_bookable_online) • SCR-02.3: Cấu hình thông số KQ & Yêu cầu kỹ thuật (result_template JSON, technical_requirements) | Admin, Receptionist, Guest, Patient |
| FT21–22 | Hóa đơn, Thanh toán & Tạm ứng | • SCR-21.1: Form Chi tiết & Lập Hóa đơn (Lấy dịch vụ từ FT16, phụ phí, chiết khấu thẻ/voucher/điểm, total_amount, signature_hash) • SCR-21.2: Danh sách Hóa đơn Thanh toán (Lọc chi nhánh, ngày, trạng thái, tìm invoice_code) • SCR-21.3: Xem trước & In Hóa đơn (invoice_items, cashier_id; Bệnh nhân xem/tải bản in) • SCR-21.4: Lịch sử điều chỉnh Hóa đơn (adjusted_by, adjustment_reason, Audit) • SCR-22.1: Dashboard Tài chính Bệnh nhân (Tổng chi phí, đã trả, remaining_debt, deposit_balance) • SCR-22.2: Modal Ghi nhận Thanh toán (PAYMENT) / Nạp tạm ứng (ADVANCE_DEPOSIT) / Cấn trừ ví (DEPOSIT_WALLET), CASH/BANK_TRANSFER/POS • SCR-22.3: Lịch sử các đợt Thanh toán trả góp, Tạm ứng & Hoàn tiền (payment_code, paid_at) | Accountant, Patient |
| FT19–20 | Hạng thẻ, Điểm & Khuyến mãi | • SCR-19.1: Cấu hình hạng thẻ & Quy tắc tích điểm (membership_tiers, min_total_spent, tỷ lệ tích/đổi điểm) • SCR-19.2: Thẻ thành viên & Điểm tích lũy (current_points, total_spent_amount) • SCR-19.3: Lịch sử điểm & Quyền lợi thành viên (point_transactions: EARN/REDEEM/ADJUST) • SCR-20.1: Danh mục chương trình khuyến mãi & Voucher (promotions, patient_vouchers) • SCR-20.2: Form Tạo/Sửa chương trình khuyến mãi (discount_value) • SCR-20.3: Chi tiết điều kiện áp dụng KM & Voucher (start_date - end_date, expires_at, AVAILABLE/USED/EXPIRED) | Admin, Accountant, Receptionist, Patient |
| FT24–25 | Công nợ & Chi phí Vận hành | • SCR-24.1: Bảng kê Theo dõi Công nợ Bệnh nhân (View v_patient_debt_summary chuẩn R5, lọc UNPAID/PARTIAL) • SCR-24.2: Chi tiết Công nợ từng Bệnh nhân (Đối chiếu lộ trình FT15, total_outstanding_debt, latest_invoice_date) • SCR-24.3: Form Hoàn tiền / Điều chỉnh Tài chính (refund_code, CASH/BANK_TRANSFER, reason) • SCR-24.4: Lịch sử Hoàn tiền & Điều chỉnh Tài chính (refunds, refunded_at, Audit Log) • SCR-25.1: Bảng kê Chi phí Vận hành Chi nhánh (Điện, Nước, Mặt bằng, Lương, Vật tư) • SCR-25.2: Form Khai báo / Cập nhật Chi phí (expense_code, liên kết payroll_period_id chống chi lương 2 lần) • SCR-25.3: Bộ lọc Chi phí theo Chi nhánh, Kỳ kế toán & Loại chi | Accountant |
| FT32 | Lương & Hoa hồng Bác sĩ | • SCR-32.1: Bảng kê Lương Nhân viên & Hoa hồng Bác sĩ (payroll_periods, DRAFT -> APPROVED -> PAID, hạch toán sang FT25) • SCR-32.2: Chi tiết tính Lương từng Nhân viên (Lấy actual_work_days từ FT33, hoa hồng từ FT16, tính net_salary) • SCR-32.3: Cấu hình Quy tắc tính Thu nhập & Hoa hồng (base_salary, PERCENTAGE/FIXED_AMOUNT theo dịch vụ/vai trò) | Accountant |
| FT29–30 | Báo cáo & Xuất Excel | • SCR-29.1: Dashboard Thống kê Doanh thu & Hoạt động tổng quan hệ thống • SCR-29.2: Báo cáo Tài chính & Công nợ Chi tiết (total_amount vs paid_amount, lợi nhuận ròng) • SCR-29.3: Báo cáo Hoạt động vận hành phòng khám (visits, tỷ lệ hoàn tất, nguồn khách) • SCR-29.4: Bộ lọc Đa chiều theo Chi nhánh, Thời gian & Loại báo cáo • SCR-30.1: Nút chức năng Export Excel trực tiếp trên màn hình báo cáo • SCR-30.2: Popup chọn Loại báo cáo & Phạm vi xuất file .xlsx | Admin, Accountant |

### Người 5 – Hiếu: Quản lý Kho, Tiêu hao, Đánh giá, CSKH & AI/Live Chat

| Mã FT | Tên phân hệ | Mã màn hình (SCR) & Chức năng chi tiết cần code | Role sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| FT26–27 | Nhà cung cấp & Quản lý Kho Vật tư | • SCR-26.1: Danh mục Nhà cung cấp Vật tư & Labo (supplier_code, MST, SĐT) • SCR-26.2: Form Thêm / Sửa Đối tác Nhà cung cấp (uk_supp_code, tax_code, is_active) • SCR-26.3: Chi tiết Nhà cung cấp & Chứng từ liên quan (stock_receipts, material_batches) • SCR-27.1: Danh mục Vật tư gốc (materials), Tồn kho Chi nhánh (branch_inventory, uk_bi) & Lô hạn dùng (material_batches: ACTIVE/EXPIRED/OUT_OF_STOCK) • SCR-27.2: Widget & Màn hình Cảnh báo Sắp hết (v_branch_low_stock_alerts, shortage_quantity) / Cận đát & Hết hạn (idx_mb_expiry, FEFO) • SCR-27.3: Lập Phiếu Nhập kho (stock_receipts), Chi tiết Lô/Hạn dùng/Đơn giá (stock_receipt_items) & Đính kèm Ảnh/Scan Chứng từ (attachment_url) • SCR-27.4: Form Xuất kho Nội bộ (INTERNAL_USE), Điều chuyển Liên Chi nhánh (TRANSFER) & Xuất Hủy Hết hạn (DISCARD_EXPIRED) • SCR-27.5: Lịch sử Giao dịch Nhập – Xuất – Tồn, Sổ cái/Thẻ kho chi tiết & Đối soát chứng từ mua hàng | Inventory Manager |
| FT28 | Tiêu hao Vật tư theo Ca | • SCR-28.1: Form Ghi nhận Tiêu hao / Trừ kho Thủ công (visit_id, performed_id, chọn lô FEFO batch_id, consumed_by) • SCR-28.2: Danh sách Tiêu hao theo Lượt khám / Ca điều trị (Kiểm soát khóa uk_mc_dedup chống trừ kho lặp 2 lần) | Inventory Manager, Doctor |
| FT23 | Đánh giá Dịch vụ sau Khám | • SCR-23.1: Form Đánh giá Chất lượng Dịch vụ (Mở khi visits.status = COMPLETED, chấm 1–5 sao rating, tags, nhận xét) • SCR-23.2: Danh sách & Chi tiết Đánh giá dịch vụ (service_reviews, uk_review_visit) • SCR-23.3: Form Phản hồi chính thức từ Phòng khám (clinic_response) | Patient, Admin |
| FT44 | Chăm sóc Khách hàng (CSKH) | • SCR-44.1: Danh sách công việc CSKH (Nhắc lịch hẹn, nhắc thuốc, hỏi thăm; PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED) • SCR-44.2: Bộ lọc & Phân nhóm bệnh nhân mục tiêu (Lọc từ FT03, FT05, FT08/18, khách No-show 7 ngày) • SCR-44.3: Form Lập lịch phân công & Xem lịch chăm sóc được giao (due_date, channel) • SCR-44.4: Chi tiết công việc & Ghi kết quả liên hệ (Điện thoại/Zalo/SMS, hẹn gọi lại next_retry_at) • SCR-44.5: Danh sách trường hợp chuyển Bác sĩ hỗ trợ (ESCALATED_TO_DOCTOR, nhập doctor_response) • SCR-44.6: Lịch sử chăm sóc của từng Bệnh nhân (customer_care_interactions) | Admin, Receptionist, Doctor |
| FT45 | AI Chatbot & Tư vấn Trực tiếp | • SCR-45.1: Khung Chat Bệnh nhân với Trợ lý AI / Nhân viên (chat_conversations, trích xuất dữ liệu dịch vụ FT02 giải đáp 24/7) • SCR-45.2: Hộp thư & Danh sách hội thoại của Nhân viên (Phân loại BOT_HANDLING và STAFF_HANDLING) • SCR-45.3: Chi tiết hội thoại tư vấn realtime & Hỗ trợ đặt lịch (liên kết FT05/FT06) • SCR-45.4: Yêu cầu / Thao tác chuyển người hỗ trợ (BOT_HANDLING -> RECEPTIONIST -> DOCTOR, lưu handover_reason) • SCR-45.5: Lịch sử hội thoại (chat_messages) & Nhật ký chuyển giao (chat_handover_logs, đóng phiên CLOSED) | Patient, Receptionist, Doctor |

## 2. Lộ trình chia thành 7 Đợt nhỏ (Micro-Sprints) để dễ code và ghép luồng

Thay vì gộp 4 đợt lớn khiến mỗi đợt bị quá tải màn hình, lộ trình dưới đây tách thành Đợt 0 + 6 Đợt code ngắn. Ở mỗi đợt, mỗi thành viên chỉ tập trung giải quyết một cụm màn hình nhỏ có đầu vào – đầu ra rõ ràng.

### Đợt 0: Chốt hạ tầng, Database, Core Auth & Dữ liệu mẫu (Seed Data)

- Mục tiêu chung: Khởi tạo project, chạy миграции (migration) toàn bộ bảng DB, dựng Layout chung (Sidebar theo 6 Role, Header, Notification bell), viết hàm helper ghi Audit Log (system_audit_logs) dùng chung và tạo Seed Data (2 chi nhánh, 6 tài khoản tương ứng 6 Role, 5 hồ sơ bệnh nhân mẫu, 10 dịch vụ mẫu, 10 vật tư mẫu).

### Đợt 1: Dựng khung Xác thực, Chi nhánh, Hồ sơ gốc, Bảng giá & Danh mục Kho

Mục tiêu: Có dữ liệu nền (Master Data) để các đợt sau gọi API không bị thiếu khóa ngoại.

| Thành viên | Màn hình (SCR) cần hoàn thành trong Đợt 1 | Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Người 1 (Minh) | • FT01: SCR-01.4 (Home, Login, Register, OTP, Reset Password), SCR-01.5 (Thông tin TK & Đổi mật khẩu), SCR-01.1, SCR-01.2, SCR-01.3 (Quản lý Users & Phân quyền 6 Role) • FT40: SCR-40.1, SCR-40.2, SCR-40.3 (CRUD Chi nhánh, Phòng rooms & Ghế nha dental_chairs) | Token đăng nhập, thông tin user_id, role, branch_id, danh sách Phòng & Ghế nha. |
| Người 2 (QAnh) | • FT03–04: SCR-03.1 (DS Hồ sơ BN), SCR-04.1 (Form Thêm mới Hồ sơ BN), SCR-04.2 (Popup Cảnh báo trùng SĐT / Họ tên + Ngày sinh), SCR-03.2 (Khung 4 Tab chi tiết hồ sơ - làm trước Tab 1 Hành chính & Tiền sử) | API & UI tạo/tìm kiếm Hồ sơ bệnh nhân (profile_id, patient_code). |
| Người 3 | • FT11 & FT14 (Cơ bản): SCR-11.1 (Tab Khám bệnh lâm sàng: lý do khám, bệnh sử, sinh hiệu JSON, sơ đồ 32 răng FDI odontogram_chart_json chạy với dữ liệu lượt khám mẫu), SCR-14.1 (Form Chẩn đoán ICD-10 examination_diagnoses) | Component Sơ đồ răng FDI và Form lưu bệnh án lâm sàng + chẩn đoán ICD-10. |
| Người 4 (Huy) | • FT02: SCR-02.1 (DS Dịch vụ, Thủ thuật, Bảng giá công khai & danh mục icd10_diseases), SCR-02.2 (Form Thêm/Sửa dịch vụ, base_price, requires_tooth, is_bookable_online), SCR-02.3 (Cấu hình result_template JSON) | API danh mục Dịch vụ & ICD-10 bàn giao ngay cho Người 2 (đặt lịch) và Người 3 (khám/chẩn đoán). |
| Người 5 (Hiếu) | • FT26: SCR-26.1, SCR-26.2, SCR-26.3 (CRUD Nhà cung cấp vật tư & Labo) • FT27 (Gốc): SCR-27.1 (Phần quản lý Danh mục vật tư gốc materials và xem Tồn kho chi nhánh branch_inventory) | Danh mục vật tư (material_id, min_stock_threshold) và Nhà cung cấp (supplier_id). |

### Đợt 2: Nhân sự, Lịch khả dụng Bác sĩ, Đặt lịch hẹn & Nhập/Xuất Kho

Mục tiêu: Quản lý được nhân sự, xếp lịch bác sĩ, đặt lịch hẹn (Lễ tân + Bệnh nhân) và vận hành kho vật tư.

| Thành viên | Màn hình (SCR) cần hoàn thành trong Đợt 2 | Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Người 1 (Minh) | • FT41: SCR-41.1, SCR-41.2, SCR-41.3, SCR-41.4 (Hồ sơ nhân viên & Phân công chi nhánh) • FT33 (Phân ca): SCR-33.1 (Bảng phân ca tuần), SCR-33.3 (Lịch làm việc cá nhân) • FT42 (Nghỉ phép): SCR-42.1, SCR-42.2, SCR-42.3, SCR-42.4 (Gửi & Duyệt nghỉ phép/khóa lịch BS) | API kiểm tra lịch khả dụng của Bác sĩ theo Chi nhánh/Ngày/Ca bàn giao cho Người 2. |
| Người 2 (QAnh) | • FT05 (Lễ tân): SCR-05.1 (Dashboard lịch hẹn), SCR-05.2 (Calendar tuần/tháng), SCR-05.3 (Form Tạo/Sửa/Đổi/Hủy lịch) • FT06 (Bệnh nhân): SCR-06.1 (Đặt lịch trực tuyến), SCR-06.2 (Khai báo triệu chứng ban đầu), SCR-06.3 (DS lịch hẹn của tôi), SCR-06.4 (Đổi/Hủy lịch) | Luồng đặt lịch dùng chung backend cho cả Patient và Receptionist, nối với lịch khả dụng của Người 1 và dịch vụ của Người 4. |
| Người 3 | • FT16: SCR-16.1 (Khối chọn & xác nhận dịch vụ thực hiện performed_services = COMPLETED gắn vị trí răng FDI), SCR-16.2 (DS dịch vụ đã thực hiện theo lượt khám) • FT18 (Cơ bản): SCR-18.3 (Form Kê đơn thuốc), SCR-18.4 (Form Dặn dò advice_notes), SCR-18.5 (Xem & In đơn thuốc) | Dữ liệu performed_services chuẩn bị bàn giao cho Người 4 lập hóa đơn; hoàn thiện kê đơn thuốc. |
| Người 4 (Huy) | • FT21 (Dựng bằng dữ liệu mẫu): SCR-21.1 (Form Chi tiết & Lập Hóa đơn), SCR-21.2 (DS Hóa đơn), SCR-21.3 (Xem trước & In Hóa đơn) • FT22 (Cơ bản): SCR-22.2 (Modal Ghi nhận Thanh toán CASH/BANK_TRANSFER/POS) | Khung xử lý Hóa đơn & Thanh toán chạy sẵn trên dữ liệu mẫu, chờ nối performed_services thật từ Người 3 ở Đợt 3. |
| Người 5 (Hiếu) | • FT27 (Nhập/Xuất/Lô): SCR-27.1 (Quản lý Lô hạn dùng material_batches), SCR-27.3 (Lập Phiếu nhập kho + Chi tiết lô + Upload chứng từ attachment_url), SCR-27.4 (Xuất nội bộ INTERNAL_USE, Điều chuyển TRANSFER, Xuất hủy DISCARD_EXPIRED) | Có tồn kho thực tế theo từng Lô (batch_id, expiry_date) tại chi nhánh để chuẩn bị trừ tiêu hao theo nguyên tắc FEFO. |

### Đợt 3: Tiếp nhận Check-in, Điều phối Hàng đợi, Mẫu Quy trình & Ghép luồng Khám – Thu tiền – Trừ kho

Mục tiêu: Mốc tích hợp quan trọng nhất của cả nhóm — Chạy thông suốt từ Đặt lịch → Check-in → Điều phối ghế → Khám & Ghi dịch vụ → Lập hóa đơn & Thanh toán → Trừ kho tiêu hao.

| Thành viên | Màn hình (SCR) cần hoàn thành trong Đợt 3 | Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Người 1 (Minh) | • FT34: SCR-34.1, SCR-34.2, SCR-34.3, SCR-34.4 (Quản lý Mẫu quy trình khám, cấu hình bước, điều kiện chuyển bước & phiên bản) • FT43 (Cơ bản): SCR-43.1 (Tiến độ quy trình của lượt khám), SCR-43.2 (Cập nhật hoàn tất bước) | Gắn quy trình vào lượt khám (workflow_executions), tích hợp cùng Người 3 trên màn hình khám. |
| Người 2 (QAnh) | • FT07: SCR-07.1 (Check-in khách hẹn trước & vãng lai WALK_IN), SCR-07.2 (DS Lượt khám trong ngày visits) • FT08–10: SCR-08.1 (Kanban điều phối ghế), SCR-08.2 (Popup phân công BS & Ghế), SCR-09.1, SCR-09.2 (Cấp STT & In phiếu chờ), SCR-10.3 (Dashboard hàng chờ Lễ tân), SCR-10.4 (Gọi khám / Tạm dừng chờ) | Tạo lượt khám thật (visit_id) bàn giao sang màn hình Bác sĩ của Người 3. |
| Người 3 | • Tích hợp luồng Khám thật: Nối visit_id thật từ Người 2 vào SCR-11.1, SCR-14.1, SCR-16.1, SCR-16.2, SCR-18.3..18.5; nhúng component Quy trình (FT43) của Người 1 và Tiêu hao (FT28) của Người 5 vào màn khám; hoàn thiện SCR-03.4 (Xem lịch sử lượt khám) cùng Người 2. | Đẩy dữ liệu dịch vụ thực hiện thật (performed_services) sang Người 4 và tiêu hao sang Người 5. |
| Người 4 (Huy) | • Tích hợp Hóa đơn & Thanh toán thật: Nối dữ liệu performed_services thật từ Người 3 vào SCR-21.1, SCR-21.2, SCR-21.3 và SCR-22.1 (Dashboard tài chính BN), SCR-22.2, SCR-22.3 (Lịch sử thanh toán cho cả Kế toán & Bệnh nhân xem). | Hoàn tất luồng thu ngân từ lúc Bác sĩ bấm hoàn thành dịch vụ đến khi in hóa đơn. |
| Người 5 (Hiếu) | • FT28: SCR-28.1 (Form Ghi nhận tiêu hao / Trừ kho thủ công theo visit_id & performed_id, chọn lô FEFO), SCR-28.2 (DS tiêu hao theo ca điều trị, kiểm soát uk_mc_dedup) • FT27 (Cảnh báo & Sổ cái): SCR-27.2 (Cảnh báo sắp hết & cận đát/hết hạn), SCR-27.5 (Lịch sử giao dịch & Thẻ kho) | Trừ tồn kho chi nhánh tức thời ngay sau ca điều trị và truy vết trên Thẻ kho. |

### Đợt 4: Cận lâm sàng (X-quang NanoPix, Labo ngoài), Lộ trình điều trị dài hạn, Ưu đãi & Công nợ

Mục tiêu: Mở rộng các nghiệp vụ chuyên sâu trong phòng khám nha khoa.

| Thành viên | Màn hình (SCR) cần hoàn thành trong Đợt 4 | Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Người 1 (Minh) | • FT43 (Hoàn thiện): SCR-43.3 (Tạm dừng INTERRUPTIBLE khi đi chụp phim/xét nghiệm, Tiếp tục hoặc Bỏ qua bước tùy chọn SKIPPED), SCR-43.4 (Lịch sử thực hiện quy trình) • FT42 (Ngoại lệ): SCR-42.5 (DS lịch hẹn bị ảnh hưởng khi BS nghỉ, phối hợp Người 2 đổi lịch) | Luồng điều phối quy trình đa bước giữa Phòng khám – Phòng X-quang – Thu ngân. |
| Người 2 (QAnh) | • FT10 (Mở rộng): SCR-10.1 (Màn hình Hàng chờ Queue trên Tivi theo tv_config_json), SCR-10.2 (Kích hoạt Ưu tiên Cấp cứu EMERGENCY) • FT05 (Ngoại lệ): SCR-05.4 (DS Khách không đến NO_SHOW trong 7 ngày & cần nhắc lịch), phối hợp xử lý SCR-42.5 | Hoàn thiện toàn bộ ngoại lệ hàng chờ (Cấp cứu, Cận lâm sàng quay lại cấp số ưu tiên P-01, TV Queue). |
| Người 3 | • FT11 (Chỉ định CLS): SCR-11.2 (Form Tạo chỉ định CLS), SCR-11.3 (DS chỉ định trong lượt khám) • FT12 (NanoPix): SCR-12.1 (Trình xem X-quang DICOM), SCR-12.2 (DS ảnh UNMATCHED), SCR-12.3 (Đối chiếu & liên kết thủ công), SCR-12.4 (Trạng thái API NanoPix) • FT13 (Xét nghiệm ngoài): SCR-13.1 (Theo dõi mẫu gửi Labo), SCR-13.2 (Upload PDF kết quả), SCR-13.3 (Chi tiết KQ xét nghiệm) | Luồng Cận lâm sàng khép kín cho Bác sĩ, Lễ tân và Bệnh nhân xem kết quả trên Portal. |
| Người 4 (Huy) | • FT19–20 (Ưu đãi): SCR-19.1 (Cấu hình hạng thẻ & tích điểm), SCR-19.2, SCR-19.3 (Thẻ thành viên & Lịch sử điểm EARN/REDEEM), SCR-20.1, SCR-20.2, SCR-20.3 (Quản lý Khuyến mãi & Voucher) • FT21 & FT24 (Công nợ/Hoàn tiền): SCR-21.4 (Lịch sử điều chỉnh HĐ), SCR-24.1 (Bảng kê công nợ v_patient_debt_summary), SCR-24.2 (Chi tiết công nợ BN), SCR-24.3, SCR-24.4 (Form & Lịch sử Hoàn tiền refunds) | Tích hợp tự động cộng/trừ điểm, áp Voucher vào Hóa đơn (SCR-21.1); quản lý trả góp, tạm ứng và hoàn tiền. |
| Người 5 (Hiếu) | • FT44 (CSKH): SCR-44.1 (DS việc CSKH), SCR-44.2 (Bộ lọc phân nhóm BN mục tiêu), SCR-44.3 (Lập lịch phân công CSKH), SCR-44.4 (Ghi kết quả gọi điện/Zalo & hẹn gọi lại next_retry_at), SCR-44.5 (Chuyển Bác sĩ hỗ trợ ESCALATED_TO_DOCTOR), SCR-44.6 (Lịch sử chăm sóc BN) | Luồng CSKH xuyên suốt giữa Admin (phân công) – Lễ tân (gọi điện) – Bác sĩ (phản hồi chuyên môn). |

### Đợt 5: Kế hoạch điều trị & Ảnh Trước/Sau, Hồ sơ gia đình/Tách TK, Chi phí & Lương/Hoa hồng

Mục tiêu: Hoàn thiện cổng thông tin Bệnh nhân (Patient Portal), quản lý phác đồ dài hạn và hạch toán nội bộ.

| Thành viên | Màn hình (SCR) cần hoàn thành trong Đợt 5 | Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Người 1 (Minh) | • FT33 (Chấm công): SCR-33.2 (Check-in / Check-out chấm công kiểm tra dải IP/Wifi allowed_ip_range), SCR-33.4 (Lịch sử chấm công cá nhân & toàn chi nhánh) | Bàn giao dữ liệu ngày công thực tế (actual_work_days) sang cho Người 4 tính lương. |
| Người 2 (QAnh) | • FT03 & FT35 (Hồ sơ gia đình): SCR-03.3 (Dashboard "Hồ sơ của tôi"), SCR-35.1 (DS hồ sơ thuộc TK, dùng chung SĐT R1, chọn is_default), SCR-35.2 (Thêm/Sửa hồ sơ người thân), SCR-35.3 (Chi tiết hồ sơ thuộc TK) • FT36 (Tách tài khoản): SCR-36.1 (Khởi tạo tách TK), SCR-36.2 (Form nhập thông tin TK độc lập mới & OTP), SCR-36.3 (Xác nhận tách TK, lưu previous_user_id, separated_at) | Hoàn thiện trọn vẹn Patient Portal và nghiệp vụ quản lý người phụ thuộc / tách tài khoản độc lập. |
| Người 3 | • FT15 (Kế hoạch điều trị): SCR-15.1 (Tab Lộ trình & Kế hoạch điều trị), SCR-15.2 (Form Tạo/Sửa kế hoạch nhiều giai đoạn treatment_plan_stages), SCR-15.3 (Chi tiết tiến độ giai đoạn & quản lý đơn Labo răng sứ labo_orders) • FT17 (Kho ảnh): SCR-17.1 (Thư mục ảnh lâm sàng & file cam kết), SCR-17.2 (Upload & phân loại BEFORE/DURING/AFTER), SCR-17.3 (Đối chiếu Side-by-Side Trước & Sau điều trị) • FT18 (Tái khám): SCR-18.1 (Modal hẹn tái khám), SCR-18.2 (DS bệnh nhân cần nhắc tái khám đẩy sang FT44) | Hoàn thiện 100% các tab chuyên môn trong Hồ sơ bệnh án điện tử cho Bác sĩ và Bệnh nhân. |
| Người 4 (Huy) | • FT32 (Lương & Hoa hồng): SCR-32.3 (Cấu hình quy tắc lương & hoa hồng PERCENTAGE/FIXED_AMOUNT), SCR-32.1 (Bảng kê lương & hoa hồng theo kỳ payroll_periods), SCR-32.2 (Chi tiết tính lương từng NV nối dữ liệu chấm công FT33 từ Người 1 & thủ thuật FT16 từ Người 3) • FT25 (Chi phí): SCR-25.1 (Bảng kê chi phí vận hành), SCR-25.2 (Form khai báo chi phí, liên kết payroll_period_id), SCR-25.3 (Bộ lọc chi phí) | Khép kín luồng tính lương nhân sự, hoa hồng bác sĩ và hạch toán chi phí vận hành chi nhánh. |
| Người 5 (Hiếu) | • FT23 (Đánh giá dịch vụ): SCR-23.1 (Form Bệnh nhân chấm 1–5 sao & nhận xét sau khi visits.status = COMPLETED), SCR-23.2 (DS & Chi tiết đánh giá uk_review_visit), SCR-23.3 (Form Phòng khám phản hồi đánh giá clinic_response) | Hoàn thiện luồng đánh giá chất lượng dịch vụ sau khám và hiển thị chỉ số lên Dashboard. |

### Đợt 6: AI Chatbot / Live Chat, Tin tức cộng đồng, Báo cáo Excel, Audit Log & Kiểm thử toàn trình

Mục tiêu: Hoàn thiện các tính năng tương tác thông minh, báo cáo điều hành và kiểm duyệt nội dung trước khi nghiệm thu.

| Thành viên | Màn hình (SCR) cần hoàn thành trong Đợt 6 | Đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Người 1 (Minh) | • FT37–39 (Tin tức & Bình luận): SCR-37.1, SCR-37.2, SCR-37.3, SCR-37.4 (CRUD bài viết tin tức), SCR-38.1, SCR-38.2, SCR-38.3 (Bình luận, Reply, Like & Trung tâm thông báo notifications), SCR-39.1, SCR-39.2, SCR-39.3, SCR-39.4 (Kiểm duyệt bình luận & cấm bình luận comment_bans) • FT31 (Audit UI): SCR-31.1, SCR-31.2 (Màn hình tra cứu Audit Log & xem JSON old_values/new_values) | Hoàn thiện cổng tin tức công khai, tương tác bình luận cho 6 Role và màn hình kiểm toán hệ thống. |
| Người 2 (QAnh) | • Kiểm thử & Tối ưu luồng Tiếp đón – Đặt lịch: Phối hợp với Người 5 nối nút "Đặt lịch hẹn trực tiếp từ khung Chat" (SCR-45.3 → FT05/FT06); kiểm tra toàn bộ quyền xem bệnh án ở chế độ Read-only (UC-09) trên Patient Portal. | Đảm bảo đồng bộ realtime trên màn hình Kanban Lễ tân, Bác sĩ và Cổng bệnh nhân. |
| Người 3 | • Kiểm thử & Tối ưu luồng Lâm sàng: Phối hợp với Người 5 kiểm tra luồng nhận ca tư vấn từ Chatbot/Lễ tân chuyển sang Bác sĩ (SCR-45.2..45.5) và xử lý các ca CSKH biến chứng (SCR-44.5). | Đảm bảo dữ liệu bệnh án, đơn thuốc, X-quang, kế hoạch điều trị hiển thị chính xác ở mọi Role. |
| Người 4 (Huy) | • FT29–30 (Báo cáo & Xuất Excel): SCR-29.1 (Dashboard thống kê Doanh thu & Hoạt động cho Admin và Kế toán), SCR-29.2 (Báo cáo Tài chính & Công nợ chi tiết), SCR-29.3 (Báo cáo Hoạt động vận hành), SCR-29.4 (Bộ lọc đa chiều), SCR-30.1, SCR-30.2 (Popup & Chức năng xuất báo cáo ra file .xlsx) | Hoàn thiện Dashboard điều hành cho Admin/Kế toán và xuất báo cáo chuẩn kế toán. |
| Người 5 (Hiếu) | • FT45 (AI Chatbot & Live Chat): SCR-45.1 (Khung chat BN với AI trích xuất dữ liệu dịch vụ FT02 giải đáp 24/7), SCR-45.2 (Hộp thư hội thoại Nhân viên), SCR-45.3 (Hội thoại realtime & hỗ trợ đặt lịch), SCR-45.4 (Chuyển người hỗ trợ BOT_HANDLING -> RECEPTIONIST -> DOCTOR), SCR-45.5 (Lịch sử hội thoại & nhật ký chuyển giao chat_handover_logs) | Hoàn thiện trợ lý AI tư vấn 24/7 và luồng Live Chat chuyển tiếp giữa AI – Lễ tân – Bác sĩ. |

## 3. Quy ước phân chia Component dùng chung trên cùng 1 màn hình (Tránh xung đột Git)

Do một số màn hình lớn có sự tham gia của nhiều thành viên, nhóm áp dụng quy tắc tách nhỏ thành các Sub-components / Tabs độc lập theo đúng mã SCR:

- Màn hình Chi tiết Hồ sơ & Khám bệnh (SCR-03.2 / SCR-11.1):

  - Người 2 dựng khung Layout chính của SCR-03.2 và code Tab 1 (Thông tin hành chính, BHYT, người giám hộ, cảnh báo tiền sử y tế).

  - Người 3 code các Component nhúng vào Tab 2 (SCR-17.1..17.3 Kho ảnh & cam kết), Tab 3 (SCR-11.1 Khám lâm sàng, SCR-14.1 Chẩn đoán ICD-10, SCR-12.1 X-quang, SCR-13.3 Xét nghiệm, SCR-16.1..16.2 Dịch vụ thực hiện, SCR-18.3..18.5 Đơn thuốc) và Tab 4 (SCR-15.1..15.3 Kế hoạch điều trị).

  - Người 1 viết Component độc lập <WorkflowTracker visitId="{id}"/> (SCR-43.1..43.4) để Người 2 và Người 3 nhúng vào trang chi tiết lượt khám.

  - Người 5 viết Component độc lập <MaterialConsumptionTab visitId="{id}"/> (SCR-28.1..28.2) để Người 3 nhúng vào màn hình khám của Bác sĩ.

- Màn hình Dashboard theo từng Role:

  - Admin Dashboard (SCR-29.1) và Accountant Dashboard (SCR-29.1 & SCR-22.1): Do Người 4 phụ trách chính.

  - Receptionist Dashboard (SCR-10.3) và Patient Portal Dashboard (SCR-03.3): Do Người 2 phụ trách chính.

  - Doctor Dashboard (SCR-07.2): Do Người 2 cung cấp danh sách ca khám trong ngày và Người 3 xử lý thao tác mở ca khám.

  - Inventory Manager Dashboard (SCR-27.1 & SCR-27.2): Do Người 5 phụ trách chính.